含 AI 生成

含 AI 生成

湖南工学院2027届毕业设计（论文）课题任务书

学院：计算机科学与工程学院               专业：数据科学与大数据

| 指导教师 |  | 桂友武 | 学生姓名 | 陈嘉乐 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 |  | 基于混合检索与上下文增强的 RAG 知识库问答系统设计与实现 |  |  |
| 内容及任务 | 综合运用在学期间所学数据科学与大数据专业知识和技能，设计开发基于混合检索与上下文增强的 RAG 知识库问答系统，掌握计算机领域项目开发的基本流程，检验学生的学习效果和动手能力，提高学生工程实践能力，为将来实际工作打下坚实的基础。 本课题的既定目标是构建一个支持文档上传、语义索引、混合检索、上下文增强和流式问答的企业级知识库问答平台。开展文献调研与需求分析，提出系统总体方案，设计与实现文档管理、语义索引、混合检索、上下文增强、问答生成等模块，并完成项目相应的测试、优化及文档撰写。本项目一般应包含如下功能： （1）文档管理模块：支持 PDF、Word、Markdown 等格式文档的上传、解析、分段与存储； （2）语义索引模块：基于 BGE-M3 多语言嵌入模型对文档片段生成向量表示，使用 PostgreSQL + pgvector 建立 HNSW 向量索引与 pg_trgm 词法索引； （3）混合检索模块：实现向量检索与关键词检索的混合召回，采用 RRF（Reciprocal Rank Fusion）算法融合两路结果，并使用 bge-reranker 重排序； （4）上下文增强模块：对文档片段补充上下文信息（Contextual Retrieval），结合查询分解（Query Decomposition）与 HyDE 假设文档生成提升检索精度； （5）问答生成模块：基于大语言模型与 LangGraph 构建 ReAct Agent，支持流式输出、来源引用、多轮对话与分支编辑； （6）系统管理模块：包含用户认证、权限控制、API Key 管理、检索日志与监控仪表盘。 |  |  |  |
| 拟达到的要求或技术指标 | 1、开发基于混合检索与上下文增强的 RAG 知识库问答系统，支持文档上传、语义索引、混合检索、上下文增强和流式问答功能； 2、完成从需求分析、总体设计、功能设计、数据库设计到详细设计的完整软件设计过程； 3、混合检索相比纯向量检索在 NDCG@5 和 Recall@5 指标上提升不低于 10%； 4、问答响应 P95 延迟不高于 5 秒，首 token 延迟不高于 1 秒； 5、支持万级文档片段的高效检索与管理； 6、人机界面友好，代码可读性较好，设计说明书按规定格式书写。 开发工具：VS Code。 开发环境：Python 3.12、Node.js 22。 开发语言：Python、TypeScript。 采用技术：FastAPI、React、PostgreSQL、pgvector、Redis、Celery、LangGraph、BGE-M3。 |  |  |  |
| 进度安排起止日期和进度安排工作内容 | 2026.10.8-2026.10.31 课题审核、学生选题 2026.11.1-2026.11.20 任务内容确定，课题任务书的下达确认及前期调研 2026.11.21-2027.1.20 课题分析、方案论证、撰写毕业设计开题报告、答辩及提交 2027.1.21-2027.3.29 熟悉开发工具，进行系统设计与实现，撰写设计说明书初稿 2027.3.30-2027.4.5 中期检查 2027.4.6-2027.4.22 按照中期检查完善论文及设计，提交答辩前的设计与论文 2027.4.23-2027.5.31 指导老师审阅、毕业设计查重、盲审、修改 2027.6.1-2027.6.7 参加毕业答辩，进一步修改毕业设计，提交电子稿材料定稿版 |  |  |  |
| 主要参考资料 | - （参考文献待补充：不少于15篇，其中英文文献不少于5篇，采用 GB/T 7714-2015 格式引文。） |  |  |  |
| 教研室 意见 | 教研室主任(签名)： 日 期： 2026年11月14日 |  |  |  |