湖南工学院2027届毕业设计（论文）课题任务书

学院：计算机科学与工程学院               专业：数据科学与大数据技术

| 指导教师 |  | 桂友武 | 学生姓名 | 陈嘉乐 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 |  | 基于混合检索与上下文增强的RAG知识库问答系统设计与实现 |  |  |
| 内容及任务 | 综合运用在学期间所学数据科学与大数据专业知识和技能，设计开发基于混合检索与上下文增强的 RAG 知识库问答系统，掌握计算机领域项目开发的基本流程，检验学生的学习效果和动手能力，提高学生工程实践能力，为将来实际工作打下坚实的基础。 本课题的既定目标是构建一个支持文档上传、语义索引、混合检索、上下文增强和问答生成的知识库问答平台。开展文献调研与需求分析，提出系统总体方案，设计与实现文档管理、语义索引、混合检索、上下文增强、问答生成等模块，并完成项目相应的测试、优化及文档撰写。本项目一般应包含如下功能： （1）文档管理模块：支持多种格式文档的上传、解析、分段与存储； （2）语义索引模块：对文档片段进行向量化表示，建立高效的向量索引与词法索引； （3）混合检索模块：实现向量检索与关键词检索的混合召回，融合多路检索结果并进行重排序； （4）上下文增强模块：对文档片段补充上下文信息，结合查询改写等技术提升检索精度； （5）问答生成模块：基于大语言模型构建智能问答引擎，支持流式输出、来源引用与多轮对话； （6）系统管理模块：包含用户认证、权限控制、密钥管理、检索日志与监控功能。 |  |  |  |
| 拟达到的要求或技术指标 | 1、开发基于混合检索与上下文增强的 RAG 知识库问答系统，支持文档上传、语义索引、混合检索、上下文增强和问答功能； 2、完成从需求分析、总体设计、功能设计、数据库设计到详细设计的完整软件设计过程； 3、混合检索相比单一检索方式在检索准确率上有明显提升； 4、问答响应速度满足实际使用需求，支持流式输出； 5、支持大规模文档片段的高效检索与管理； 6、人机界面友好，代码可读性较好，设计说明书按规定格式书写。 开发工具：VS Code。 开发环境：Python 3.12、Node.js 22。 开发语言：Python、TypeScript。 采用技术：FastAPI、React、PostgreSQL、pgvector、Redis、Celery、LangGraph、BGE-M3。 |  |  |  |
| 进度安排起止日期和进度安排工作内容 | 2026.10.8-2026.10.31 课题审核、学生选题 2026.11.1-2026.11.20 任务内容确定，课题任务书的下达确认及前期调研 2026.11.21-2027.1.20 课题分析、方案论证、撰写毕业设计开题报告、答辩及提交 2027.1.21-2027.3.29 熟悉开发工具，进行系统设计与实现，撰写设计说明书初稿 2027.3.30-2027.4.5 中期检查 2027.4.6-2027.4.22 按照中期检查完善论文及设计，提交答辩前的设计与论文 2027.4.23-2027.5.31 指导老师审阅、毕业设计查重、盲审、修改 2027.6.1-2027.6.7 参加毕业答辩，进一步修改毕业设计，提交电子稿材料定稿版 |  |  |  |
| 主要参考资料 | [1] 王鑫林, 李岩, 马超凡, 等. 检索增强生成综述：方法与应用[J]. 计算机科学, 2026, 53(07): 101-117. [2] 吴海周, 黄俊, 张佳晨. 基于RAG机制的知识库问答性能优化与参数调控研究[J]. 工业控制计算机, 2026, 39(07): 111-113. [3] 高川, 王龙刚, 朱晓蕾, 等. 云端―本地双模式私有知识库RAG问答系统设计与实现[J]. 计算机时代, 2026(09): 104-109. [4] 张墨涵. 融合检索增强的企业私有知识库智能问答系统[J]. 中国新技术新产品, 2026. [5] 马成业, 马满堂. 面向大语言模型智能体的查询反馈驱动上下文蒸馏方法[J]. 计算机工程与应用, 2026. [6] 马俊朋. 面向医疗问答的查询增强与上下文精炼RAG方法[J]. 信息技术与信息化, 2026(08): 109-114. [7] 张凯, 满广垠, 叶治荣. 基于混合RAG的铁路工程规范智能问答方法研究[J]. 中国铁路, 2026. [8] 周青青. 基于检索增强生成的胃病智能问答系统设计与实现[D]. 合肥: 安徽中医药大学, 2025. [9] 王丽丽. 检索增强生成服务性能优化关键技术研究与实现[D]. 南京: 南京信息工程大学, 2026. [10] 谢圣富. 基于语义分块的RAG智能问答系统设计与实现[D]. 贵阳: 贵州师范大学, 2026. [11] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020: 9459-9474. [12] Gao Y, Xiong Y, Gao X, et al. Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey[J]. arXiv preprint arXiv:2312.10997, 2023. [13] Malkov Y A, Yashunin D A. Efficient and robust approximate nearest neighbor search using Hierarchical Navigable Small World graphs[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020, 42(4): 824-836. [14] Cormack G V, Clarke C L A, Buettcher S. Reciprocal Rank Fusion outperforms Condorcet and individual Rank Learning Methods[C]//Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. 2009: 758-759. [15] Jiang Z, Yan J, Wang S, et al. FLARE: Active Retrieval Augmented Generation[C]//Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. 2023: 2118-2132. |  |  |  |
| 教研室意见 | 教研室主任(签名)： 日 期： 2026年11月14日 |  |  |  |